REQUIREMENT DOCUMENT

Pembuatan Website Rumah Makan Kedaiku

Dokumen 01 Bagian I – Fase Definisi Proyek

| Nama Klien | Warung Makan Kedaiku |
| --- | --- |
| Kelompok / Kelas | 5/ 4KA22 |
| Dosen Pengampu | Dr.Lulu Chaerani Munggaran, S.Kom., MMSI. |
| Tanggal / Versi | 17-10-2026 / Versi 1.1 |

Tim Proyek

| Nama | NPM | Peran | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Muhammad Dzaki Ramadhan | 10123777 | Project Manager & Tester | Memimpin tim, jadwal, komunikasi dengan klien dan Technical Writer |
| Muhammad Fariz Amali | 10123798 | System Analyst | Menggali kebutuhan, menyusun RD & SRS |
| Muhammad Avinseno HZ | 10123764 | System Designer & Technical Writer | Arsitektur, basis data, antarmuka dan Dokumentasi, user manual, laporan |
| Rafael Satria Utama | 11123061 | Programmer | Membangun & men-deploy aplikasi |

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Profil Klien

Warung Makan Kedaiku adalah sebuah usaha di bidang kuliner yang menyajikan menu masakan khas warteg yang dimasak segar setiap hari dengan harga merakyat. Lokasi usaha ini beralamat di Tebet Barat Dalam XIII A No. 5, Jakarta Selatan, dengan lingkungan kerja yang berada di dekat Eco Park Tebet. Usaha ini dikelola secara langsung oleh Ibu Elsa Sukya W selaku Pemilik Kedaiku dan dibantu oleh 2 orang karyawan. Jam operasional warung makan ini dibuka dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00. Kegiatan bisnis sehari-hari berjalan dengan melayani pelanggan yang memesan dengan cara datang langsung dan pesan melalui WhatsApp.

## 1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Situasi yang sedang dihadapi oleh Kedaiku saat ini adalah menu makanan yang berubah setiap hari, namun informasi tersebut belum terpusat dengan baik. Hal ini berdampak pada pelanggan yang harus selalu bertanya lewat chat dan seringkali tidak tahu jika ada lauk yang sudah habis. Karena belum memiliki media online resmi, jangkauan pelanggan warung makan ini masih sangat terbatas di sekitar wilayah Tebet saja. Di samping itu, proses pemesanan yang masih dilakukan secara manual sangat rawan mengalami salah catat. Contoh kejadian nyata dari masalah ini adalah menumpuknya antrean pelanggan pada jam makan. Masalah lainnya adalah proses rekapitulasi penjualan harian yang belum terstruktur. Motivasi utama klien untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Kedaiku ingin memperluas jangkauan pasar dan merapikan sistem pemesanan melalui pembuatan website.

## 1.3 Teknik Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Klien

| Teknik | Narasumber / Objek | Tanggal | Temuan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Wawancara | Elsa Sukya W | 11 Oktober 2026 | Informasi menu belum terpusat; pemesanan manual rawan salah catat. |
| Observasi | Proses pemesanan pada jam makan | 11 Oktober 2026 | Antrean menumpuk pada jam makan; lauk habis tidak diketahui pelanggan. |
| Observasi | Pembayaran Pelanggan | 11 Oktober 2026 | Pembayaran belum terkoneksi dengan QRIS |

# 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

## 2.1 Tujuan Proyek

Membangun website Kedaiku untuk menampilkan menu dan ketersediaan harian, menerima pesanan online, dan merekap penjualan.

## 2.2 Ruang Lingkup

| Termasuk dalam Proyek | Tidak Termasuk dalam Proyek |
| --- | --- |
| - Halaman informasi profil warung, peta maps, jam operasional, dan kontak - Fitur pemesanan - Manajemen menu,harga,status ketersediaan dan rekap jual(Admin) | - Pembuatan aplikasi mobile native. - Fitur pengantaran pesanan dan pelacakan kurir |

## 2.3 Batasan Proyek

## Dari segi waktu, pengerjaan proyek mengikuti jadwal kalender akademik selama satu semester atau 16 minggu, dengan target penyelesaian pelatihan pengguna dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) paling lambat pada Minggu ke-15. Pengembangan sistem ini akan dilakukan dengan sumber daya tim beranggotakan 4 orang. Terkait pembiayaan, tim proyek tidak memungut biaya jasa pembuatan sistem kepada klien. Meskipun demikian, terdapat perkiraan biaya operasional sekitar Rp500.000 untuk kebutuhan penyewaan domain dan hosting per tahun yang akan ditanggung oleh pihak tim proyek. Sistem ini juga dibangun dengan asumsi bahwa pihak klien akan memperbarui data menu secara rutin setiap harinya, serta perangkat operasional pendukung (komputer/ponsel) dan koneksi internet telah dipastikan tersedia dengan baik di lokasi Kedaiku.

# 3. ALTERNATIF SOLUSI DAN SOLUSI TERPILIH

| Kriteria | Alternatif A | Alternatif B |
| --- | --- | --- |
| Deskripsi solusi | Aplikasi web, dapat diakses di mana saja | Aplikasi Mobile, hanya di Smartphone |
| Kelebihan | Pelanggan tidak menginstal aplikasi. Mudah diakses melalui komputer kasir maupun ponsel. | Performa antarmuka lebih cepat dan mulus di smartphone. |
| Kekurangan | Membutuhkan koneksi internet yang cukup stabil saat diakses. | Pelanggan umumnya enggan menginstal aplikasi khusus hanya untuk memesan makanan. |
| Perkiraan biaya | Biaya lebih terjangkau, hanya membutuhkan penyewaan domain dan hosting (sekitar Rp500.000/tahun). | Biaya operasional lebih mahal karena membutuhkan pendaftaran akun developer (Google Play / Apple Developer) serta hosting untuk database. |
| Kesesuaian dengan klien | Sangat sesuai dengan harapan klien untuk memiliki media online resmi yang ramah ponsel tanpa menyulitkan pelanggan baru. | Kurang sesuai karena target pasar Kedaiku membutuhkan akses cepat untuk sekadar melihat menu dan memesan tanpa hambatan instalasi aplikasi. |
| Kemampuan tim & waktu | Tim beranggotakan 4 orang memiliki keahlian pemrogaman web dan waktu 16 minggu sangat realistis untuk menyelesaikan fitur inti. | Pengembangan aplikasi mobile lebih rumit dan memiliki risiko tinggi tidak selesai dalam batas waktu 16 minggu. |

Solusi terpilih: Alternatif A karena solusi berbasis website merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjangkau pelanggan secara luas tanpa mengharuskan mereka mengunduh aplikasi tambahan. Selain itu, alternatif aplikasi web lebih sesuai dengan kemampuan teknis tim proyek, batas waktu pengerjaan selama satu semester (16 minggu), serta memiliki biaya operasional pemeliharaan (domain dan hosting) yang jauh lebih terjangkau bagi pemilik Kedaiku dibandingkan mengembangkan aplikasi mobile.

# 4. METODOLOGI PENGEMBANGAN PROYEK

## 4.1 Perbandingan Metodologi

| Aspek | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendekatan | Sekuensial/linear: satu fase selesai baru lanjut ke fase berikutnya | Iteratif dan inkremental; filosofi berdasarkan Agile Manifesto | Kerangka kerja (framework) penerapan Agile dengan aturan, peran, dan ritme yang baku |
| Alur kerja | Kebutuhan → desain → implementasi → pengujian → penerapan | Siklus pendek berulang; setiap siklus menghasilkan bagian sistem yang berfungsi | Sprint 1–4 minggu: sprint planning, daily scrum, sprint review, retrospective |
| Kebutuhan | Ditetapkan lengkap dan dibekukan di awal proyek | Berkembang sepanjang proyek | Dikelola dalam product backlog yang diprioritaskan ulang setiap sprint |
| Perubahan | Sulit dan mahal setelah fase berjalan | Diterima kapan saja | Diterima di antara sprint, bukan di tengah sprint |
| Keterlibatan klien | Terutama di awal (kebutuhan) dan akhir (penerimaan) | Terus-menerus memberi umpan balik | Diwakili Product Owner; hadir pada sprint review |
| Peran tim | Peran per fase (analis, desainer, programmer, tester) | Tim lintas fungsi yang mengatur dirinya sendiri | Product Owner, Scrum Master, Development Team |
| Dokumentasi | Lengkap dan formal di setiap fase | Secukupnya; mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi | Artefak: product backlog, sprint backlog, increment |
| Kelebihan | Terstruktur, mudah dipantau, jadwal & biaya mudah diperkirakan | Adaptif, umpan balik cepat, risiko salah arah lebih kecil | Ritme kerja jelas, progres terlihat tiap sprint, mendorong kolaborasi |
| Kekurangan | Kurang fleksibel; kesalahan kebutuhan baru terlihat di akhir | Jadwal dan biaya akhir sulit dipastikan; butuh klien aktif | Butuh disiplin & pertemuan rutin; rawan scope creep tanpa Product Owner yang tegas |
| Cocok untuk | Kebutuhan jelas & stabil, proyek kecil atau berisiko tinggi | Kebutuhan belum pasti, klien mudah dihubungi | Tim kecil 3–9 orang, produk dikembangkan bertahap dengan target waktu tetap |

Persamaan: ketiganya bertujuan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan klien dalam batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya; sama-sama melalui aktivitas analisis, desain, pemrograman, pengujian, dan penerapan; serta sama-sama membutuhkan perencanaan, pemantauan kemajuan, dan pengelolaan risiko. Perbedaannya terletak pada urutan dan pengulangan aktivitas tersebut serta cara menangani perubahan.

## 4.2 Pemilihan Metodologi untuk Proyek Ini

| Kriteria | Kondisi Proyek Kami | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kejelasan kebutuhan di awal | Kebutuhan fitur sudah sangat jelas, dipahami, dan dibekukan sejak Fase Definisi. | ✓ |  |  |
| Ketersediaan klien untuk review | Klien diwawancara ketersediaannya pada awal proyek (penggalian kebutuhan) dan di akhir (UAT dan pelatihan) | ✓ |  |  |
| Ukuran & pengalaman tim | Tim berjumlah 4 orang dengan pembagian peran spesifik per fase | ✓ |  |  |
| Batas waktu | 16 minggu; pemrograman 3 sprint | ✓ |  |  |
| Kemungkinan perubahan kebutuhan | Rendah, karena batasan proyek dan ruang lingkup website Kedaiku sudah disepakati secara ketat di awal. | ✓ |  |  |
| Kewajiban dokumen per fase | RD, SRS, SDD, dst. wajib dikumpulkan | ✓ |  |  |

Metodologi terpilih: Waterfall  karena kebutuhan sistem website Kedaiku sudah teridentifikasi dengan sangat jelas dan disepakati sejak awal proyek sehingga risiko perubahan di tengah jalan sangat minim. Selain itu, alur kerja sekuensial/linear pada Waterfall sangat sejalan dengan struktur jadwal perkuliahan selama 16 minggu, di mana tim diwajibkan menyelesaikan dan mengumpulkan dokumen per fase secara berurutan (Requirement Document pada Fase Definisi, berlanjut ke SRS pada Analisis Kebutuhan, lalu SDD pada Desain Sistem) sebelum bisa memulai tahap implementasi program dan pengujian di akhir semester. Pembagian tugas tim yang spesifik per peran (analis, desainer, dan programmer) juga sangat mendukung pendekatan Waterfall ini.

# 5. KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM

## 5.1 Fungsi-Fungsi Utama

| Kode | Fungsi Utama | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Menampilkan profil, peta, jam, kontak | Pelanggan |
| F-02 | Menampilkan daftar menu dan harga | Pelanggan |
| F-03 | Memesan online dan konfirmasi pesanan | Pelanggan |
| F-04 | Mengelola menu, harga, ketersediaan harian | Admin |
| F-05 | Memproses pesanan dan melihat rekap penjualan | Admin |

## 5.2 Keluaran Umum

| Informasi Keluaran | Pengguna/Penerima | Frekuensi | Berasal dari Data Masukan |
| --- | --- | --- | --- |
| Daftar menu dan ketersediaan hari ini | Pelanggan | Harian | Data menu; status ketersediaan |
| Konfirmasi pesanan | Pelanggan | Tiap pesanan | Data pesanan |
| Daftar pesanan masuk dan statusnya | Admin (karyawan/kasir) | Selama jam operasional | Data pesanan; status pesanan |
| Rekap penjualan dan menu terlaris | Pemilik | Harian/mingguan/bulanan | Data pesanan |

## 5.3 Informasi Masukan Umum

| Data Masukan | Sumber | Frekuensi | Digunakan untuk Keluaran |
| --- | --- | --- | --- |
| Data menu dan status ketersediaan | Pemilik/karyawan | Harian | Daftar menu |
| Data pesanan (item, catatan, kontak pemesan) | Pelanggan | Tiap pesanan | Konfirmasi, rekap |
| Profil, jam operasional, kontak | Pemilik | Saat berubah | Halaman informasi |

# 6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN LINGKUNGAN OPERASI

6.1 Kinerja

Sistem diperkirakan akan menangani puluhan pesanan per hari, yang mana beban puncaknya terjadi pada saat jam makan. Untuk menjamin kenyamanan pengguna, halaman daftar menu ditargetkan dapat termuat dalam waktu kurang dari 3 detik. Selain itu, laporan rekapitulasi penjualan harus dapat diproses dan ditampilkan dalam waktu kurang dari 1 menit.

6.2 Perkembangan

Volume data operasional sistem diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 25% per tahun. Sistem website yang dibangun ini diharapkan memiliki arsitektur yang mampu bertahan dan dapat digunakan dengan baik minimal selama 3 tahun ke depan.

6.3 Pengoperasian dan Lingkungan

Lingkungan operasional sistem ini mengharuskan penggunanya, baik pelanggan maupun admin Kedaiku, untuk menggunakan perangkat ponsel pintar atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Selama masa pengembangan, aplikasi akan dijalankan pada server uji (lokal), dan untuk perilisan resminya akan menggunakan layanan hosting dan domain sebagai server produksi.

6.4 Integrasi dan Kompatibilitas

Aplikasi ini dikembangkan berbasis web dan harus kompatibel dengan berbagai perangkat peramban (browser) modern serta disajikan dalam antarmuka Bahasa Indonesia. Sistem ini tidak akan diintegrasikan dengan payment gateway eksternal maupun fitur pelacakan kurir pihak ketiga. Adapun teknologi dan bahasa pemrograman spesifik yang akan digunakan nantinya akan ditetapkan secara rinci di dalam dokumen SDD (Software Design Document).

6.5 Reliabilitas dan Ketersediaan

Sistem dirancang untuk memiliki target ketersediaan (availability) sebesar 99% selama jam operasional warung berlangsung. Jika terjadi gangguan atau kerusakan sistem, waktu perbaikan maksimal (MTTR) yang dijanjikan adalah 1 hari kerja. Guna mengamankan rekam jejak pesanan, pembaruan pencadangan (backup) basis data akan dilakukan secara mingguan.

6.6 Antarmuka Pemakai

Target pengguna sistem ini (baik kasir, pemilik, maupun pelanggan) diasumsikan memiliki tingkat kemampuan komputer dasar. Oleh karena itu, antarmuka sistem akan dirancang sesederhana mungkin. Pengenalan sistem baru ini kepada pihak Kedaiku akan difasilitasi melalui sesi pelatihan langsung serta penyediaan buku panduan pengguna (user manual).

6.7 Keamanan dan Kerahasiaan Data

Sistem memberlakukan pembatasan hak akses yang ketat, di mana pengguna level admin diwajibkan untuk login. Pemilik Kedaiku akan diberikan hak akses penuh, sedangkan karyawan atau kasir hanya diberikan akses terbatas pada pengelolaan menu dan pesanan. Data riwayat transaksi dan pelanggan bersifat rahasia sehingga hanya dapat dilihat oleh level admin. Sebagai langkah pengamanan tambahan, seluruh kata sandi pengguna di dalam basis data akan disimpan dalam bentuk terenkripsi.

.

# 7. PENGARUH KEORGANISASIAN

Pemilik dan karyawan/kasir paling terpengaruh: pesanan masuk ke sistem dan menu diperbarui harian. Selama transisi, pemesanan manual tetap dilayani berdampingan.

# 8. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROYEK

| Faktor | Pendukung / Penghambat | Contoh pada Proyek Ini | Tindakan Tim |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterlibatan klien | Pendukung | Pemilik bersedia jadi narasumber, ikut UAT dan pelatihan | Review rutin tiap sprint |
| Kejelasan ruang lingkup | Pendukung | Lima kebutuhan dan batasan sudah tertulis | Perubahan harus disetujui klien dan PM |
| Pembaruan menu harian | Penghambat | Menu tidak diperbarui, pelanggan kecewa karena lauk habis | Admin yang cepat dan pelatihan |

# 9. IDENTIFIKASI RISIKO AWAL

| ID | Risiko | Jenis | Peluang | Dampak | Mitigasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Klien sulit ditemui saat UAT/pelatihan | Klien | Sedang | Tinggi | Sepakati jadwal sejak awal | PM |
| R-02 | Ruang lingkup membesar (payment gateway, kurir) | Ruang lingkup | Sedang | Tinggi | Pegang batasan; perubahan disetujui | System Analyst |
| R-03 | Data menu, harga, foto terlambat | Klien | Sedang | Sedang | Minta sejak awal; data contoh | System Analyst |
| R-04 | Sprint terlambat (jadwal kuliah/ujian) | Jadwal | Sedang | Tinggi | Dahulukan REG-01 s.d. 03 | PM |
| R-05 | Kebocoran data pelanggan/akun admin | Keamanan data | Rendah | Tinggi | Login, enkripsi, HTTPS | Programmer |

# 10. PEMELIHARAAN, DUKUNGAN, DOKUMENTASI DAN PELATIHAN

10.1 Pemeliharaan dan Dukungan. Perbaikan kesalahan 1 bulan sejak BAST; lapor ke PM lewat chat/e-mail; fitur baru.

10.2 Dokumentasi dan Pelatihan. User manual, dokumen penerapan, BAST; pelatihan pemilik dan karyawan/kasir di Kedaiku, Minggu 14–15.

# 11. JADWAL GARIS BESAR DAN KONDISI PENERIMAAN

## 11.1 Jadwal Garis Besar

| Fase | Minggu | Luaran | Rencana Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Definisi Proyek | 1–2 | Requirement Document + persetujuan klien | 28 Sep – 11 Okt 2026 |
| 2. Perencanaan | 3–4 | Kelayakan, WBS, Gantt Chart | 12 – 25 Okt 2026 |
| 3. Analisis Kebutuhan | 5–6 | SRS | 26 Okt – 8 Nov 2026 |
| 4. Desain Sistem | 7–8 | SDD dan prototipe untuk persetujuan klien | 9 – 22 Nov 2026 |
| 5. Pemrograman | 9, 10, 12 | Website + dokumen implementasi | 23 Nov – 6 Des dan 14 – 20 Des 2026 |
| 6. Pengujian | 13 | Skenario pengujian & UAT | 21 – 27 Des 2026 |
| 7. Penerapan | 14–15 | Dokumen penerapan, user manual, BAST, laporan | 28 Des 2026 – 10 Jan 2027 |

## 11.2 Kondisi dan Kriteria Penerimaan

Diterima bila seluruh skenario UAT “Diterima” dan BAST ditandatangani. Klien menyediakan narasumber, data menu/harga/foto, serta waktu UAT dan pelatihan.

# 12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

## 12.1 Referensi

- Kurniawan, B., & Romzi, M. (2021). Perancangan sistem pemesanan makanan berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. JIK: Jurnal Informatika dan Komputer, 12(1). https://journal.unmaha.ac.id/index.php/jik/article/view/49
Jurnal ini membangun sistem pemesanan makanan berbasis website yang memuat data makanan, minuman, status pesanan, dan pembayaran ke kasir, dengan metode RAD.

- Inayati, I., Hidayatulloh, M. N., & Kamisutara, M. (2015). Aplikasi pemesanan makanan berbasis web (Studi kasus: RM Lesehan Berkah Ilaahi Gresik). e-Jurnal NARODROID, 1(2). https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/narodroid/article/download/71/61
Kebutuhan digali lewat observasi lapangan, studi literatur, wawancara, dan kuesioner, lalu digambarkan dengan UML. Jurnal ini cocok untuk Bagian 1.3 (teknik identifikasi kebutuhan).

- Tjuarsa, J., Jusin, J., Maulana, A., & Pangaribuan, J. J. (2023). Pengembangan sistem informasi pemesanan makanan berbasis web pada Rumah Makan Mie Hokkien Akheng. PaKMas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 104–110. https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.1758

- Purba, M. M., & Nurhaliza, S. Perancangan sistem informasi pemesanan menu berbasis web (Studi kasus: Warunk Endess). JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma, 10(1), 159–180. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/996

## 12.2 Pernyataan Penggunaan AI

Tim menggunakan alat AI (Claude dan Gemini Plus) sebagai pendukung dalam menyusun draf beberapa bagian dokumen ini. Seluruh isi telah ditinjau, disesuaikan dengan kondisi Warung makan kedaiku, dan menjadi tanggung jawab tim.

LAMPIRAN A

LEMBAR PERSETUJUAN KLIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Requirement Document proyek Pembuatan Website Rumah Makan Kedaiku yang disusun oleh Kelompok 5 Kelas 4KA22 2026/2027 mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi, Universitas Gunadarma. Klien bersedia menjadi narasumber, menyediakan data yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam pengujian penerimaan (UAT) dan pelatihan sesuai jadwal yang disepakati. Tim proyek berkomitmen menjaga kerahasiaan data klien.

Jakarta, 11 Oktober 2026

| Pihak Klien | Project Manager |
| --- | --- |
| Elsa Sukya W | Muhammad Dzaki Ramadhan |
| Pemilik | NPM 10123777 |

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Dr.Lulu Chaerani Munggaran, S.Kom., MMSI.